Nr. 1.2.1.1	Hauptmenü					fertig bis: 20.11.2015
Verantwortlich: Melih Matus
Ziele/Beschreibung: / Das Hauptmenü muss so gestaltet sein, dass es lustig und ansprechend wirkt, sodass es den Benutzern gefällt. / Das Hintergrundbild wird sich bewegen (Panorama) , damit es nicht so langweilig wirkt.

(geschätzter) Aufwand in Personalstunden					(geschätzte) Kosten in Euro
Tätigkeit/Mitarbeiter				Soll		Ist			Position				Soll			Ist
Graphische Darstellung				6					Grafikprogramm				0€
Programmierung				8					Visual Studio				0€
Fehlerbehebung				3
Entwicklung zusätzl. Features				4

gesamt				21					gesamt				0€

vorgelagerte Arbeitspakete:					nachgelagerte (abhängige) Arbeitspakete:
AP.-Nr.		AP-Bezeichnung			fertig am				AP.-Nr.		AP-Bezeichnung			beginnt am
		/
		/
		/
		/

To-do-Liste
Nr.	Beschreibung					IMV	fertig bis
2.1	Hauptmenü Entwurf					16.10.2015
2.2	Hauptmenü Funktionen					30.10.2015
2.3	Hauptmenü Musik					4.11.2015
2.4	Hauptmenü Animationen					6.11.2015

Anmerkungen:

Abschluss des Arbeitspaketes
Unterschrift Projektleiter					Unterschrift verantwortlicher MA					Datum			23.10.2015