Nr. 1.2.1.2	Spieloberfläche					fertig bis: 20.06.2015
Verantwortlich: Chen Wang
Ziele/Beschreibung: / Mein Ziel ist die Spielobefläche so zu gestalten, dass sie fehlerfrei läuft und möglichst unkompliziert für die Benutzer gestaltet ist. Die Buttons sollen richtig platziert werden und kein Fehler soll nach der Buttonbetätigung auftauchen. Alles soll übersichtlich sein und kein Benutzer soll nach etwas sehr lange suchen, weil vieles unübersichtlich gestaltet ist. Musik kann beim Spielen abgespielt werden und man kann sie natürlich auch ausschalten, falls es für den Benutzer als störend findet.

(geschätzter) Aufwand in Personalstunden					(geschätzte) Kosten in Euro
Tätigkeit/Mitarbeiter				Soll		Ist			Position				Soll			Ist
Skizzen				3					Zeichnen				0€
Designen				10					Programmieren				0€
Programmierung				10					Fehlerbehebung				0€
Fehlerbehebung				14

gesamt				37					gesamt				0€

vorgelagerte Arbeitspakete:					nachgelagerte (abhängige) Arbeitspakete:
AP.-Nr.		AP-Bezeichnung			fertig am				AP.-Nr.		AP-Bezeichnung			beginnt am
		/					1.1.1.6		Klimagebiete
		/					1.1.1.4		Landschaften
		/
		/

To-do-Liste
Nr.	Beschreibung					IMV	fertig bis
1	Skizzen zeichnen
2	Designen
3	Programmieren
4	Fehlerbehebung

Anmerkungen:

Abschluss des Arbeitspaketes
Unterschrift Projektleiter					Unterschrift verantwortlicher MA					Datum			19.12.2014