Nr. 1.2.1.2	Spieloberfläche					fertig bis: 20.06.2015
Verantwortlich: Chen Wang
Ziele/Beschreibung: / Mein Ziel ist die Spielobefläche so zu gestalten, dass sie fehlerfrei läuft und möglichst unkompliziert für die Benutzer gestaltet ist.

(geschätzter) Aufwand in Personalstunden					(geschätzte) Kosten in Euro
Tätigkeit/Mitarbeiter				Soll		Ist			Position				Soll			Ist
Skizzen				3					Zeichnen				0€
Designen				10					Programmieren				0€
Programmierung				10					Fehlerbehebung				0€
Fehlerbehebung				14

gesamt				37					gesamt				0€

vorgelagerte Arbeitspakete:					nachgelagerte (abhängige) Arbeitspakete:
AP.-Nr.		AP-Bezeichnung			fertig am				AP.-Nr.		AP-Bezeichnung			beginnt am
		/					1.1.1.6		Klimagebiete
		/					1.1.1.4		Landschaften
		/
		/

To-do-Liste
Nr.	Beschreibung					IMV	fertig bis
1	Skizzen zeichnen
2	Designen
3	Programmieren
4	Fehlerbehebung

Anmerkungen:

Abschluss des Arbeitspaketes
Unterschrift Projektleiter					Unterschrift verantwortlicher MA					Datum			19.12.2014